УКРАЇНА

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Пустомити,  Львівської області

2 червня 2017 року 				№ 377

Про підготовку до опалювального

сезону 2017/18 років

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про житлово-комунальні послуги», рішення Колегії районної державної адміністрації від 25.05.2017 № 7 «Про підсумки опалювального сезону 2016/17 років та підготовку до опалювального сезону 2017/18 років» та вимог  спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду»:

1. Створити районну робочу групу з координації та  вирішення проблемних питань в ході підготовки житлово-комунального господарства району та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період та входження в опалювальний сезон 2017/18 років та забезпечення контролю за виконанням запланованих заходів і їх ефективності і затвердити її склад згідно з додатком 1.

2. Створити оперативний районний штаб із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об'єктах життєзабезпечення в осіньо-зимовий період 2017/18 років в і  затвердити її склад згідно з додатком 2.

3. Затвердити першочергові заходи щодо забезпечення своєчасної підготовки підприємств житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Пустомитівського району до опалювального сезону 2017/18 років (надалі заходи) згідно з додатком 3.

4. Керівникам підприємств, установ та організацій району забезпечити виконання:

4.1. Заходів щодо своєчасної підготовки об’єктів господарського комплексу району до опалювального сезону 2017/18 років;

4.2. Своєчасне інформування відділу житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації про стан виконання затверджених заходів у повному обсязі та в встановлені терміни;

4.3. До 23 вересня поточного року під персональну відповідальність забезпечити  подання відділу житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації звітності за формами ЖКГ-(зима)  щомісячно  до  23 та  8 числа звітного місяця (очікуване виконання планових завдань щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 років станом відповідно на 1 та 15 числа), згідно з додатками 4, 5, 6, 7;

4.4. Вжити конкретних заходів щодо дотримання суворого режиму економії енергоносіїв.

5. Відділу освіти районної державної адміністрації (М.Лісна), відділу культури районної державної адміністрації (Н.Римар), Пустомитівській центральної районної лікарні (І.Лабай) вжити заходів щодо проведення енергоаудиту у підпорядкованих закладах.

6. Відділу житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації (Л.Рибак):

6.1. Забезпечити координацію та контроль за виконанням підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 років;

6.2. Двічі на місяць станом на 1 і 15 числа, інформувати департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації до 25 вересня поточного року про хід виконання планових обсягів робіт за встановленою формою ЖКГ-(зима) згідно з додатками 4, 5, 6,7.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Городечного П.М.

Перший заступник голови					П.М.ГОРОДЕЧНИЙ

Додаток 1

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 2 червня 2017 року

№377

СКЛАД

районної робочої групу з координації та вирішення проблемних питань в ході підготовки житлово-комунального господарства району та соціальної сфери

до роботи в осінньо-зимовий період та входження в опалювальний сезон

2017/18 років та забезпечення  контролю за виконанням  запланованих

заходів і їх  ефективності

П.Городечний                             - перший заступник голови районної державної адміністрації, голова районної робочої групи;

Л. Рибак                                        - начальник відділу житлово-комунального          господарства  та будівництва районної державної адміністрації, секретар районної робочої групи

Члени районої робочої групи:

В. Гладун                                      - начальник відділу цивільного захисту

районної державної адміністрації;

Л. Луків                                         - провідний спеціаліст відділу житлово -                      комунального господарства та будівництва районної  державної адміністрації;

Р. Сосновський	- начальник  філії Пустомитівського управління по        експлуатації газового  господарства (за згодою);

І. Казмірчук	-начальник Пустомитівського району електричних мереж (за згодою);

І. Максимів                                  - начальник  філії «Пустомитівська ДЕД»

(за згодою);

М. Лісна                                        - начальник відділу освіти районної державної    адміністрації;

І. Лабай	 - головний лікар Пустомитівської центральної            районної лікарні (за  згодою);

Н.Римар			            - в. о. начальник відділу культури

райдержадміністрації.

Начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення						З.М.БЕРЕЗОВА

Додаток 2

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 2 червня 2017 року

№377

- С К Л А Д

оперативного районного штабу із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об'єктах життєзабезпечення в осіньо-зимовий період 2017/18 років

| № з/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Посада | Номер телефону |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | робочий | домашній |
| Керівник штабу: |  |  |  |  |
| 1. | Городечний Павло Миколайович | перший заступник голови райдержадміністрації | 4-16-63 | 067-31-43-700 |
| Заступники керівника штабу: |  |  |  |  |
| 2. | Четирбук Юрій Володимирович | Керівник апарату райдержадміністрації | 4-11-94 | 0678629305 |
| 3. | Мельничук Ігор Ярославович | Начальник 25 - ДПРЧРВ ГУ ДСНС У у Львівській області | 2-02-54, 101 227-89-36 | 067-77-35-072 |
| Секретар штабу: |  |  |  |  |
| 4. | Гладун Володимир Іванович | Начальник відділу цивільного захисту | 4-11-94 | 4-15-19 097-21-56-849 |
| Члени штабу: |  |  |  |  |
| 5. | Рибак Любов Мар”янівна | начальник відділу житлово – комунального господарства та будівництва райдержадміністрації | 4-15-39 | 6-70-26 0983693283 |
| 6. | Лісна Мирослава Михайлівна | начальник відділу освіти райдержадміністрації | 4-14-87 | 4-18-56 050-67-14-672 |
| 7. | Глуховецька Ірина Дмитрівна | начальник відділу з питань звернень громадян інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації | 4-17-98 | 097-30-65-499 |
| 8. | Волос Ігор Васильович | головний фахівець Пустомитівського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області | 2-02-54, 2-02-55, 227-89-36 | 063-24-36-714 |
| 9. | Максим Любомир Ярославович | начальник фінансового управління райдержадміністрації | 4-14-75 | 067-72-05-643 |
| 10. | Кравчик Тарас Олексійович | начальник СЛД №4 (м.Пустомити) РЦТ № 133 м.Яворів ЛД ПАТ «Укртелеком» | 2-00-20 | 050-37-19-560 |
| 11. | Маковський Ігор Михайлович | заступник начальника Пустомитівського відділення поліції Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області | 4-13-56 | 0677805152 |
| 12. | Казмірчук Ігор Миколайович | начальник Пустомитівського РЕМ ПАТ “Львівобленерго” | 4-11-63 | 067-67-25-310 |
| 13. | Максимів Іван Володимирович | начальник філії “Пустомитівська ДЕД” |  | 067-67-09-013 |
| 14. | - Лабай Іван Михайлович | головний лікар Пустомитівської центральної лікарні | 4-13-33 | 067-76-69-916 |
| 15. | Сосновський Ростислав Михайлович | начальник Пустомитівського УЕГГ ПАТ “Львівгаз” | 4-19-72 | 067-31-06-041 |
| 16. | Сосюк Микола Іванович | директор КП «Пустомитиводоканал» | 4-19-60 | 096-35-54-011 |
| 17. | Кардаш Володимир Ярославович | Заступник Пустомитівського міського голови | 4-11-69 |  |

Начальник відділу фінансово-

господарськогозабезпечення						З.М.БЕРЕЗОВА

Додаток 3

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 2 червня 2017 року

№377

Першочергові заходи

щодо забезпечення своєчасної підготовки підприємства житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Пустомитівського району до опалювального сезону 2017/18 років

1.Погашення заборгованості за надані послуги

| № з\п | Пріоритетні завдання | Заходи з вирішення поставлених завдань | Терміни виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погашення заборгованості за спожиті енергоносії |  |  |  |
|  |  | 1. Сприяти укладенню договорів теплопостачальних та газозбутових підприємств з бюджетними установами та організаціями на споживання природного газу і теплової енергії в межах коштів, передбачених в кошторисах для їх оплати. | До 01.09.2017 | Начальник Пустомитівського УЕГГ, Директор ПППФ РОЖ «Лапаївка», керівники установ бюджетної сфери |
|  |  | 2. Вжити заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних у поточному році природного газу, електричної і теплової енергії, води та наданих послуг з водовідведення, а також забезпечити щомісячну оплату поточного споживання енергоносіїв та житлово-комунальних послуг згідно із договорами. | До 25.09.2017 | Керівники підприємств, установ та організацій району |
|  |  | 3. Проводити роз’яснювальну роботу серед населення та інших категорій споживачів щодо забезпечення стовідсоткової оплати спожитих енергоносіїв та житлово-комунальних послуг, використовуючи для цього засоби масової інформації, індивідуальні зустрічі, судочинні органи та інше. | постійно | Керівники підприємств, установ та організацій району |

2.Тарифна політика

| 1. | Вдосконалення тарифної політики на житлово-комунальні послуги | 1. Забезпечити дотримання вимог статті 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” в частині встановлення у населених пунктах економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги та повного відшкодування витрат на виробництво, своєчасного їх коригування відповідно до зміни цін на паливно-енергетичні ресурси, встановлення мінімальної заробітної плати. | постійно | Міський, селищний та сільські голови, керівники підприємств житлово-комунального господарства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Передбачити у тарифах з утримання будинків та прибудинкових територій складової для проведення під час підготовки житлового фонду гідравлічних промивок внутрібудинкових теплових мереж, а також обслуговування димових та вентиляційних каналів і їх оголовників. | До 01.09.2017 | Міський, селищний та сільські голови. керівники підприємств житлово-комунального господарства та балансоутримуючих підприємств житлового фонду |

3. Технічна підготовка об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в опалювальний період

|  | Забезпечення своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до опалювального сезону | 1. Розробити та затвердити власні заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до опалювального сезону 2017/18 років | До 25.05.2017 | Міський, селищний та сільські голови, керівники підприємств, установ та організацій району |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Забезпечити виконання спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду” в повному обсязі та у встановлені терміни, звернувши особливу увагу на терміни завершення підготовчих робіт з отриманням акту готовності, в т.ч.: - для об’єктів теплопостачання (котельні, теплові пункти, бойлерні, ЦТП, теплотраси, тощо) до 15 вересня поточного року; - для об’єктів споживача (житлові будинки, гуртожитки, будинки соціальної сфери, тощо) до 25 вересня 2016 року | До 01.10.2017 | Міський, селищний та сільські голови, керівники підприємств, установ та організацій району |
|  |  | 3. При затвердженні місцевих бюджетів передбачити видатки на: - виконання заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах; - виконання заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери до роботи в зимових умовах. | До 01.08.2017 | Міський, селищний та сільські голови, керівники підприємств, установ та організацій району |
|  |  | 4. Розробити графіки та взяти під особистий контроль проведення промивок трубопроводів, гідравлічних випробувань теплових мереж та внутрішньобудинкових систем опалення | До 15.09.2017 | Керівники підприємств, установ та організацій усіх форм власності, керівники балансоутримуючих підприємств житлового фонду |
|  |  | 5. Забезпечити відповідно до чинних законодавчих актів встановлення договірних стосунків між власниками майна, виробниками, надавачами та споживачами житлово-комунальних послуг. | До 01.09.2017 | Керівники підприємств житлово-комунального господарства та керівники балансоутримуючих підприємств житлового фонду |
|  |  | 6. Вжити заходів щодо створення в установах та організаціях необхідних запасів твердого палива з якісними показниками, -зольністю до 28% (при опаленні від котельні) і до 22% (при пічному опаленні) та вологістю до 10%. Привести у відповідний стан дизельні електростанції та інші резервні джерела живлення, наявні на підприємствах і організаціях, та забезпечити їх п’ятиденною нормою палива. | До 01.10.2017 | Керівники підприємств установ та організацій |
|  |  | 7. Розробити та погодити з територіальними органами МНС оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію аварій систем тепло,- електро,- і газопостачання усіх форм власності. | До 01.09.2017 | Міський, селищний та сільські голови, керівники теплопостачальних підприємств, установ та організацій усіх форм власності |
|  |  | 8. Укласти зі сторонніми організаціями договори щодо залучення додаткової техніки для розчистки доріг під час значних снігопадів. | До 01.10.2017 | Міський, селищний та сільські голови |
|  |  | 9. Вжити вичерпних заходів щодо дотримання на підприємствах житлово-комунального господарства та інших форм власності, а також на об’єктах соціальної сфери правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством. | До 01.10.2017 | Керівники підприємств установ та організацій усіх форм власності |
|  |  | 10. При підготовці підприємств до роботи в зимовий період особливу увагу звернути на комплектацію котлів автоматикою газової безпеки, підготовку ємностей запасу води, розробку схем та проведення відповідних робіт щодо можливого переведення котелень на резервне енергоспоживання, повірку газових лічильників, прочистку димових та вентиляційних каналів, оформлення документацій для отримання дозволу на пуск газу та інше. | До 25.09.2017 | Керівники підприємств установ та організацій усіх форм власності |
|  |  | 11. Привести в належний технічний стан житловий фонд та виконання планових робіт щодо перевірки димових та вентиляційних каналів (надалі –ДВК), щільності інженерних вводів у багатоповерхових будинках, а також забезпечити технічний стан сигналізаторів загазованості підвальних приміщень житлового фонду. | До 25.09.2017 | Міський, селищний та сільські голови, керівники підприємств житлово-комунального господарства, балансоутримуючих підприємств житлового фонду та підприємств, які належать до сфери управління, ПАТ "Львівгаз" |
|  |  | 12. Здійснювати контроль за поданням структурним підрозділам ПАТ «Львівгаз» актів про перевірку та прочищення ДВК | До 20.10.2017 | Відділ житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, міський, селищний та сільські голови, керівники підприємств житлово-комунального господарства, та балансоутримуючих підприємств житлового фонду, підприємств, які належать до сфери управління, відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, Пустомитівська центральна районна лікарня, ПАТ "Львівгаз" |
|  |  | 13. Здійснити заходи щодо перевірки стану газового обладнання у населених пунктах району | До 01.10.2017 | ПАТ "Львівгаз", керівники підприємств установ та організацій |
|  |  | 14. Забезпечити виконання власних заходів щодо ремонту та утримання доріг. | постійно | Міський, селищний та сільські голови, керівники дорожньо-експлуатаційних підприємств |
|  |  | 15. Забезпечити підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами і необхідну кількість посипного матеріалу. | До 25.09.2017 | Керівники дорожньо-експлуатаційних підприємств, міський, селищний та сільські голови, керівники підприємств житлово-комунального господарства |
|  |  | 16. Забезпечити запас необхідного інвентаря для очищення вулиць населених пунктів від снігу. | До 01.10.2017 | Міський, селищний та сільські голови, керівники підприємств установ та організацій усіх форм власності. |

Начальник відділу фінансово-

господарськогозабезпечення										З.М.БЕРЕЗОВА

|  | Додаток 4 до розпорядження голови районної державної адміністрації від 2 червня 2017 року №377 |
| --- | --- |

Пустомитівський район

ЗВІТ

про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.

станом  на __________

Загальна кількість будинків з врахуванням сільського, селищного та відомчого житлового фонду ____ одиниць ____ млн. кв. м.

| № з/п | Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготов-лено | % підго-товки | К-ть паспорт. готовності, шт | К-ть актів готовності шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | Од. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Житловий фонд комунальної власності | Од. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Житловий фонд ОСББ, ЖБК | Од. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Житловий фонд громадської (колективної) власності | Од. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Відомчий житловий фонд - всього | Од. |  |  |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозитку | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | Од. |  |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | Од. |  |  |  |  |  |
| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього | Од. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - загальноосвітні навчальні заклади | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров′я | Од. |  |  |  |  |  |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності. | тис. грн. |  |  |  |  |  |

Начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення						З.М.БЕРЕЗОВА

Додаток 5

до розпорядження голови районної державної адміністрації

від 2 червня 2017 року

№377

Звіт

про підготовку об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 років станом ________

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень  _____одиниць

Загальна  їх потужність _______МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських,

селищних та відомчих теплових мереж______ км

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки | Кіль-кість актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 14 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельнях -всього | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 35 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 36 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 38 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х |  |  |  |  |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 46 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 47 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 49 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км | Х |  |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць | X |  |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вугілля – всього | 55 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 1.2. На відомчих котельнях | 57 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2 | Рідке паливо – всього | 58 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 2.2. На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х |  |  |  | Х |

Начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення						З.М.БЕРЕЗОВА

Додаток 6

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 2 червня 2017 року

№377

Пустомитівський район

Звіт

про підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 рр. станом  на _____________

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ____ км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ___км     Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих __ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ------ од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  ___ од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів ___ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ___ од.

| № з/п |  | Види робіт |  | Код рядка |  | Одиниця виміру |  | Завдання з підготовки |  |  | Фактично підготовлено | % підготовки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |
| 1 |  | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього |  | 1 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комунальних мереж |  | 2 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | відомчих мереж |  | 3 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Міненерговугілля |  | 4 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Мінекономрозвитку |  | 5 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МОЗ |  | 6 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МОНмолодьспорт |  | 7 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Міноборони |  | 8 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Мінінфраструктури |  | 9 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Інші |  | 10 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього |  | 11 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комунальних мереж |  | 12 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | відомчих мереж |  | 13 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Міненерговугілля |  | 14 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Мінекономрозвитку |  | 15 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МОЗ |  | 16 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МОНмолодьспорт |  | 17 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Міноборони |  | 18 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Мінінфраструктури |  | 19 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Інші |  | 20 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього |  | 21 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комунальних ВНС |  | 22 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | відомчих ВНС |  | 23 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Міненерговугілля |  | 24 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мінекономрозвитку |  | 25 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - МОЗ |  | 26 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - МОНмолодьспорт |  | 27 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Міноборони |  | 28 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мінінфраструктури |  | 29 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Інші (вказати) |  | 30 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього |  | 31 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комунальних КНС |  | 32 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | відомчих КНС |  | 33 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Міненерговугілля |  | 34 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мінекономрозвитку |  | 35 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - МОЗ |  | 36 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - МОНмолодьспорт |  | 37 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Міноборони |  | 38 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мінінфраструктури |  | 39 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Інші (вказати) |  | 40 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього |  | 41 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комунальних ВОС |  | 42 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | відомчих ВОС |  | 43 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Міненерговугілля |  | 44 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мінекономрозвитку |  | 45 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - МОЗ |  | 46 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - МОНмолодьспорт |  | 47 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Міноборони |  | 48 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мінінфраструктури |  | 49 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Інші (вказати) |  | 50 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього |  | 51 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комунальних КОС |  | 52 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | відомчих КОС |  | 53 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Міненерговугілля |  | 54 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мінекономрозвитку |  | 55 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - МОЗ |  | 56 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - МОНмолодьспорт |  | 57 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Міноборони |  | 58 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мінінфраструктури |  | 59 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Інші (вказати) |  | 60 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього |  | 61 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комунальних водозаборів |  | 62 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | відомчих водозаборів |  | 63 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Міненерговугілля |  | 64 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мінекономрозвитку |  | 65 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - МОЗ |  | 66 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - МОНмолодьспорт |  | 67 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Міноборони |  | 68 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мінінфраструктури |  | 69 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Інші (вказати) |  | 70 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свердловин, всього |  | 71 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комунальних свердловин |  | 72 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | відомчих свердловин |  | 73 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Міненерговугілля |  | 74 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мінекономрозвитку |  | 75 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - МОЗ |  | 76 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - МОНмолодьспорт |  | 77 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Міноборони |  | 78 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мінінфраструктури |  | 79 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Інші (вказати) |  | 80 |  | одиниць |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) |  | 81 |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення						З.М.БЕРЕЗОВА

Додаток 7

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 2 червня 2017 року

№377

ЗВІТ про підготовку дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 р.р.	станом на

| № | Адміністративно – територіальний поділ | Капітальний ремонт вулиць і доріг |  |  |  | Підготовка спеціалізованої техніки |  |  |  | Залучення додаткової спецтехніки у стороніх організацій за укладеними договорами |  |  | Підготовка шанцевих механізмів ( у т. ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації |  |  |  | Заготівля посипочного матеріалу та реанентів |  |  | Заготівля посипучногоматеріалу та реагентів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансування |
|  |  | тис.кв.м | тис.кв.м. |  | тис. грн. | одиниць | одиниць |  | тис. грн.. | тис.одиниць | тис.одиниць |  | тис.одиниць | тис.одиниць |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн |  | тис.грн |

Начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення											З.М.БЕРЕЗОВА